基于特征解耦与数据重构的开放集域适应方法研究

大创结题报告（系统填报版）

一、项目执行情况

（一）本项目的选题背景、目的与意义

1. 选题背景

深度学习的成功高度依赖于训练数据与测试数据独立同分布（i.i.d.）的假设。然而，在真实应用场景中，当训练数据（源域）与测试数据（目标域）来自不同分布时，模型性能会显著下降，这种现象被称为域偏移。更关键的是，目标域往往包含训练时从未见过的未知类别，这种场景被称为开放集域适应（OSDA）。

例如，在自动驾驶场景中，感知模型在晴朗天气的欧洲街道图像上训练，但实际部署时需要处理雨天的中国城市道路——不仅要应对视觉风格的域偏移，还需要识别训练集中从未出现过的未知障碍物（如散落货物、罕见动物）。

现有OSDA方法存在四大共性问题：（1）特征混淆——类别信息和域信息在特征空间中纠缠；（2）训练策略僵化——对抗训练强度固定，无法自适应调整；（3）判别信息单一——仅依赖分类器置信度判定未知类；（4）缺乏重构辅助——未利用生成模型的重构误差作为独立检测信号。

2. 研究目的

本项目旨在设计并实现一种基于特征解耦与数据重构的开放集域适应方法，核心目标是：（1）将源域学到的分类知识有效迁移到分布不同的目标域；（2）在目标域中准确区分已知类和训练时未见过的未知类；（3）在已知类分类精度和未知类检测能力之间取得最优平衡。

3. 研究意义

理论意义：本项目将特征解耦理论、变分自编码器和域对抗训练有机融合到OSDA框架中，为开放集域适应提供了新的方法论视角。动态梯度反转层和四源融合检测策略为相关领域的研究提供了可借鉴的技术思路。

应用价值：（1）自动驾驶——检测训练数据中未出现的未知障碍物；（2）医疗诊断——识别训练集未包含的罕见病灶类型；（3）工业缺陷检测——发现产线上从未见过的新型缺陷；（4）安防监控——检测异常行为模式。

（二）项目的创新点与特色

本项目包含四项核心创新：

创新点一：动态梯度反转层（DGRL）。传统域对抗训练使用固定的梯度反转系数（α=1.0），导致训练后期对抗操作破坏已学到的类别判别性。我们提出动态衰减策略：α(t) = 1.0 × 0.95^(⌊t/2⌋)。训练前期α接近1.0，强对抗快速对齐域分布；训练后期α逐渐衰减至约0.1-0.3，降低对抗强度以保护类别信息。实验验证：使用动态衰减后，已知类准确率从固定α时的78.5%提升至83.82%。

创新点二：双分支特征解耦。在通用特征之上构建两个并行分支——类别分支（提取判别性特征）和域分支（提取域不变特征），并施加正交约束：L_orth = ||G_cls - I||_F² + ||G_dom - I||_F²。其中G为特征Gram矩阵，I为单位矩阵。约束迫使每个分支内部各特征维度相互独立，减少冗余。实验测得正交性得分0.0913，远低于0.3的目标值。

创新点三：VAE重构辅助检测。引入变分自编码器学习已知类特征的概率分布。将通用特征与类别分支特征拼接（共2048维）作为VAE输入。未知类样本由于不符合已知类分布，重构误差显著高于已知类，提供一个与分类器互补的独立检测信号。

创新点四：四源融合开放集检测。从四个维度综合判断目标域样本是否为未知类：置信度分数（30%）、特征距离分数（40%）、重构误差（20%）、特征方差（10%）。权重通过网格搜索确定。消融实验证明：仅使用置信度时AUROC=58.07%，融合四个维度后AUROC=86.19%，提升48.4%。

【插入图片：图1-方法整体架构图（01_fig1_method_overview）】

（三）团队成员分工和合作情况

| 姓名 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| [成员1] | 项目负责人 | 总体方案设计、特征解耦模块开发、实验方案制定、论文撰写 |
| [成员2] | 核心成员 | VAE重构模块开发、四源融合策略实现、模型训练调优 |
| [成员3] | 核心成员 | 数据集预处理、基线方法复现（OSBP/UAN/Source Only）、可视化分析 |

合作机制：

（1）每周召开项目例会，同步进展并讨论技术难题；（2）使用Git进行代码版本管理，各模块独立开发后集成测试；（3）实验阶段采用"一人主导、两人验证"模式，确保结果可复现；（4）结题阶段分工撰写报告各章节，互相审阅修改。

（四）成果简述

1. 核心指标达成

| 指标 | 立项目标 | VisDA实际 | DomainNet实际 | 达成状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已知类准确率 | ≥76.5% | 83.82% | 85.90% | 超额达成 |
| AUROC | ≥75% | 86.19% | 96.37% | 超额达成 |
| H-score | ≥65% | 80.72% | 91.90% | 超额达成 |
| 正交性得分 | ≤0.3 | 0.0913 | - | 远超目标 |

2. 知识产权

国家发明专利已受理：申请号202610279677.6，名称：基于特征解耦与重构辅助的开放集域适应方法及系统。

3. 主要方法贡献

（1）提出了动态梯度反转层（DGRL），实现训练过程中自适应域对齐；（2）设计了双分支特征解耦架构，正交约束有效分离类别和域信息；（3）引入VAE重构模块作为独立异常检测信号源；（4）构建了四源融合检测策略，多维度协同判定未知类。

4. 实验成果

在DomainNet（Real→Clipart，200已知类+41未知类）上验证了方法在大规模类别空间下的有效性；在VisDA（Synthetic→Real，8已知类+2未知类）上验证了合成到真实场景的跨域迁移能力；在Office-Home四域泛化验证中证明了方法的跨数据集泛化能力（AUROC均值0.71）。

【插入图片：图2-基线方法对比柱状图（07_fig7_baseline_comparison）】

二、研究总结报告

（一）预定计划执行情况，项目研究和实践情况

1. 进度安排与完成情况

| 阶段 | 时间 | 计划内容 | 完成状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 2025.05-07 | 文献调研、数据集准备、基线方法复现 | 完成 |
| 第二阶段 | 2025.08-10 | 特征解耦模块开发、域对抗训练实现 | 完成 |
| 第三阶段 | 2025.11-2026.01 | VAE重构模块开发、四源融合策略实现 | 完成 |
| 第四阶段 | 2026.02-04 | 系统集成训练、消融实验、泛化验证 | 完成 |
| 第五阶段 | 2026.04-05 | 结果分析、论文撰写、专利申请、结题答辩 | 完成 |

所有24项子任务全部按期完成，完成率100%。

2. 完成内容

（1）数据准备与基线复现：处理了三个标准OSDA基准数据集（DomainNet、VisDA、Office-Home）。复现了三个经典基线方法（Source Only、OSBP、UAN），建立了公平对比的评估框架。

（2）核心方法开发：基于ConvNeXt-V2-Tiny主干网络（768维输出），构建了完整的OSDA框架。特征投影层：FC(768→1024) + BatchNorm + ReLU + Dropout(0.3)；双分支特征解耦：类别分支(1024→512→C) + 域分支(1024→512→1)，Gram矩阵正交约束；动态梯度反转层：α(t) = 1.0 × 0.95^(epoch/2)，每2轮衰减一次；VAE重构模块：编码器(2048→1536→latent×2) + 重参数化 + 解码器(latent→1536→2048)，β=0.0005；四源融合检测：置信度30%+距离40%+重构误差20%+方差10%。

（3）三阶段动态训练：第一阶段（Epoch 0-4）平衡期，侧重分类和重构基础学习；第二阶段（Epoch 5-19）域对抗期，增强域对抗对齐分布；第三阶段（Epoch 20-34）开放集优化期，保护类别信息，优化检测能力。

【插入图片：图3-特征解耦模块结构（02_fig2_disentanglement）】

【插入图片：图4-三阶段训练Gantt图（05_fig5_three_stage_gantt）】

（4）实验验证：基线对比显示VisDA上已知类准确率83.82%，超越所有基线方法（最高71.42%）；消融实验验证了四源融合是性能跃升的关键（AUROC +48.4%）；泛化验证在Office-Home四个未见域上AUROC均值0.71。

【插入图片：图5-消融实验柱状图（08_fig8_ablation_study）】

3. 关键技术及效果

| 关键技术 | 技术要点 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 动态GRL | α从1.0指数衰减至0.1-0.3 | 已知类准确率+5.32% |
| 双分支特征解耦 | Gram矩阵正交约束(得分0.0913) | 类别和域信息有效分离 |
| VAE重构辅助 | β=0.0005，拼接2048维输入 | 提供独立异常信号 |
| 四源融合检测 | 网格搜索确定最优权重 | AUROC +48.4% |
| 三阶段训练 | 平衡→对抗→优化 | 协调多任务冲突 |

（二）项目实施的收获与体会

1. 学术收获

（1）对域适应理论的深入理解：通过本项目，我们系统地研究了域适应和开放集识别两个领域的核心文献，理解了域偏移的本质是特征分布的差异，而开放集检测的核心在于建立可靠的"已知-未知"判别边界。

（2）对多任务学习挑战的认识：OSDA本质上是一个多任务学习问题。我们深刻体会到不同任务之间存在内在冲突，简单的联合训练无法取得最优效果。三阶段动态训练策略的实验成功让我们理解了"分而治之"的重要性。

（3）对实验设计方法论的掌握：通过消融实验、网格搜索、多数据集验证等系统化实验设计，我们学会了如何严谨地证明每个模块的独立贡献。

2. 工程能力提升

掌握了PyTorch深度学习框架的模型定义、训练循环；学会了ConvNeXt-V2等现代CNN架构的使用和微调；积累了大量模型调参经验；熟悉了科研实验的完整流程。

3. 团队协作体会

定期交流和代码审查是保证项目质量的关键；模块化开发策略有效降低了集成难度；"写文档比写代码更重要"——清晰的接口定义减少了沟通成本。

（三）项目工作有哪些不足

1. 理论分析深度不足：方法中各模块的设计主要依赖实验驱动，缺乏对收敛性、泛化界等理论的严格数学证明。

2. 大规模数据集验证缺失：受硬件资源限制（RTX 3090/RTX 4060 Ti 16GB），未在DomainNet全量345类上验证。

3. 实际场景部署验证缺失：仅在标准基准数据集上测试，未在自动驾驶或医疗影像等真实应用场景中进行部署测试。

4. 四源融合权重依赖验证集：当前权重通过目标域验证集网格搜索确定，在完全无监督场景下的自动权重选择仍需研究。

（四）项目工作中困难与解决方法

| 困难 | 解决方法 |
| --- | --- |
| 域对齐和分类的冲突：固定强度的对抗训练导致分类准确率下降 | 提出动态梯度反转层，让α随训练衰减，前期强对抗对齐域，后期降低强度保护类别信息 |
| 特征信息混淆：类别和域信息在特征中纠缠，难以分离 | 设计双分支解耦架构，用Gram矩阵正交约束迫使两分支学习互补信息 |
| 单一信号不够鲁棒：仅用置信度阈值检测未知类效果差（AUROC=58.07%） | 引入四源融合策略，从置信度、距离、重构误差、方差四个维度综合判断 |
| 多任务损失调参困难：四个损失项的权重难以平衡 | 设计三阶段动态训练策略，分阶段调整各损失权重 |
| 硬件资源有限：GPU显存16GB，无法使用更大batch | 采用梯度累积（累积2步）、混合精度训练和大模型冻结策略 |
| OSBP基线复现困难：原始论文代码不兼容当前PyTorch版本 | 基于论文原理自行实现，用ConvNeXt-V2-Tiny替代原文的VGGNet |

【插入图片：图6-跨域t-SNE特征分布（cross_domain_tsne）】

【插入图片：图7-目标域分类结果示例（top_classes_classification）】